黄溪府发〔2026〕37号

黔江区黄溪镇人民政府

关于成立建筑垃圾集中专项整治工作专班的

通  知

各村（社区）：

为深入贯彻落实《重庆市黔江区城市管理局关于印发〈2026年黔江区建筑垃圾集中专项整治工作实施细则〉的通知》（黔江城市管理发〔2026〕48号）要求，经镇党委、政府同意，决定成立建筑垃圾集中专项整治工作专班（以下简称“工作专班”），现将有关事项通知如下。

一、组成人员

组      长：陈孝红  党委副书记、镇长

副  组  长：杨泽五  副镇长

成      员：罗贤裕  经济发展办公室主任

邓  琳  经发办工作人员

张  姚  黄桥社区党总支书记

杨  权  塘河村支部书记

刘明千  三羊村支部书记

张林华  茶山村支部书记

刘大富  新民村支部书记

张林谷  兴阳村支部书记

姜继海  共林村支部书记

工作专班办公室下设在经济发展办公室，由罗贤裕同志任办公室主任，邓琳同志负责具体工作。

二、工作职责

- 落实属地管理主体责任，开展全域拉网式排查，重点做好辖区闲置地块、废弃场地、城乡结合部、背街小巷、矿坑溶洞、河道沿线等区域的存量建筑垃圾和非法倾倒点位排查，建立属地台账；督促辖区内建设、施工、运输、处置单位开展自查自纠，落实整改责任；配合开展联合执法，做好整治点位后续管控，严防问题反弹。

- 三、工作步骤

- （一）全面排查与自查自纠阶段（2026年5月21日—5月28日）。

- 各村（社区）落实全域排查责任，对辖区所有重点区域开展拉网式排查，做到无死角、无盲区。各村（社区）排查问题清单台账于5月27日前报送至工作专班办公室（见附件1）。

（二）集中整治阶段（2026年6月1日—8月31日）。

对排查发现问题建立“问题、责任、整改”三张清单，实行销号管理。3个工作日内完成100立方米以下存量垃圾清理；7月10日前完成100—1000立方米存量垃圾整治；8月20日前完成1000立方米以上及敏感区域存量垃圾清零；8月31日前完成所有问题整改销号。各村（社区）于每月底前报送存量点位和非法倾倒排查整治台账（见附件2）。

- 三、工作要求

- （一）提高思想认识，压实工作责任。各村（社区）要充分认识建筑垃圾整治工作的重要性，牢固树立“全镇一盘棋”思想，主要负责人亲自抓、分管负责人具体抓，层层传导压力，确保各项任务落地见效。

- （二）规范台账报送，确保数据闭环。严格按照时限报送排查问题清单、存量点位和非法倾倒排查整治台账，确保数据真实准确、账实相符、全程可追溯，杜绝虚报、瞒报、漏报。

黔江区黄溪镇人民政府

- 2026年5月21日

黔江区黄溪镇基层治理综合指挥室           2026年5月21日印发

附件1

| 序号 | 排查时间 | 排查人员 | 点位名称 | 具体地址 | 经纬度 | 点位类型 （1.施工工地；2.运输车辆； 3.消纳场所：盾构渣处置场/分选厂/工程回填场/建筑垃圾填埋场/装修垃圾填埋场/资源化利用厂； 4.其他） | 是否发现问题 | 问题分类 （1.工地类:项目审批与处置核准/备案及实施效果/建筑工地出入口/信息工程渣土治理利用平台视频监控/工地现场管理/电子渣票/投诉举报与舆情信息/其他； 2.处置场类：/设施设备/运行作业/污染控制/安全管理/其他； 3.车辆类：未经核准擅自运输建筑垃圾/未按照批准的时间或路线清运建筑垃圾/冒装撒漏/车身不洁/带泥上路/车牌号与备案方案不一致/违规乱倾倒/其他） | 问题情况简述 | 整改措施 （立即整改/立案查处/纳入整治计划/其他情况请详细说明） | 整改时限 | 整改责任 单位 | 整改进展（未启动 /整改中/已完成） | 销号状态(未销号/已销号) | 销号时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

| 项目 | 排查情况 |  | 整治情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排查非法倾倒点位数量 /个 | 共计方量 /立方米 | 运至合法消纳场处理方量 /m³ | 资源化利用方量/m³ | 立案查处 /件 | 补办核准证件 /件 |
| 当月 |  |  |  |  |  |  |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |