
黔江府办发〔2026〕10号

重庆市黔江区人民政府办公室

关于印发黔江区2026年重点民生实事工作

目标任务与实施方案的通知
各乡镇人民政府，各街道办事处，区级有关部门，有关单位：

《黔江区2026年重点民生实事工作目标任务》《黔江区2026年重点民生实事项目实施方案》已经区委、区政府同意，现印发给你们，请抓好贯彻落实，并就相关工作通知如下：

一、提高政治站位，深化思想认识。重点民生实事是区政府向全区人民作出的庄严承诺，是优化公共服务、保障和改善民生、建设和谐社会的重要抓手。各单位要高度重视，提高站位，践行以人民为中心的发展思想，将重点民生实事工作和其他重点工作同部署、同安排、同落实，推动重点民生实事各项任务圆满完成，切实增强人民群众的获得感、幸福感。

二、加强组织领导，压实工作责任。各牵头责任单位要对照重点民生实事目标任务和实施方案做好任务分解，明确工作专班、制定工作方案、细化工作举措、认真组织实施，在推进过程中要加强调度，及时协调解决困难问题。各相关单位要积极配合，特别是涉及项目报批、手续办理等环节，要主动靠前服务、优化流程、加强协调。各单位要积极向上争取资金支持，区财政局要强化统筹、做好保障。

三、强化统筹调度，确保如期完成。重点民生实事是经过区人大代表票决确定的必须完成的“硬任务”，区人大常委会将进行定期检查，各责任单位要对照实施方案严格打表推进。区发展改革委要发挥牵头作用，定期收集项目进展情况，做好工作提醒，确保重点民生实事各项任务保质、保量、如期完成。
附件：1.黔江区2026年重点民生实事工作目标任务

2.黔江区2026年重点民生实事项目实施方案

                      重庆市黔江区人民政府办公室    

                       2026年4月23日          

（此件公开发布）
附件1
黔江区2026年重点民生实事工作目标任务
	序号
	项目名称
	责任单位
	2026年度工作目标任务

	一、区级重点民生实事（10件）

	1
	河滨健身空间提档升级项目二期
	区城管局
	改造黔江大桥—邬杨桥—黔州桥河滨路沿线9.5公里健身步道，对原绿化空间进行梳理、拓宽休闲活动空间，配套儿童游乐、休闲座椅等设施。

	2
	廉租房提档升级改造
	区住房城乡建委
	改建区属廉租房小区约53万平方米，包括设施设备更新、环境整治、维修维护等基础保障以及智能化建设、完整社区建设、特色景观打造等。

	3
	配售型保障性住房建设
	区住房城乡建委
	建设保障性住房100套。

	4
	集中式饮用水源地生态整治
	区生态环境局
	在白土乡太极水库、马喇镇罗家堡水库等7个集中式饮用水水源地治理农村生活污水，建设污水干管5公里、三格式化粪池10个并配套入户支管；构建生态缓冲带，建设绿篱隔离带约6.9万平方米、生态拦截沟1000米；完善风险应急设施，建设防撞护栏7000米、导流槽600米、排水管200米、应急池5座等。

	5
	入河排污口规范化建设
	区生态环境局
	对60个入河排污口建设标识牌、流量计、视频监控、水质在线监测及检查井等附属设施。

	6
	新城交通组织优化建设
	区公安局
	新建信号灯9组，更新主次干道交通标志189套、交通标线约1.25万平方米，增设道路中央隔离设施约2.4公里等。

	7
	校园安防升级建设
	区教委
	为4所学校配置防欺凌前端感知视频监控AI抓拍系统4套（防欺凌可视报警盒）。

	8
	肺结核防控能力提升工程
	区卫生健康委
	为本地区200名以上确诊为肺结核的患者实施治疗补助。

	9
	农村公路建设
	区交通运输委

区农业农村委
	实施农村公路拓宽30公里，建设3.5米宽入户道路25公里。

	10
	创建老年友好型示范社区
	区民政局
	打造1个“居住环境适老化、健康服务精准化、社会参与多元化、文化生活丰富化、尊老爱老常态化”的老年友好型示范社区。主要建设老年食堂、设立人民调解委员会公共法律服务工作室、成立基层老年人协会、改造养老综合性活动场所各1个。

	二、承接的市级重点民生实事（14件）

	11
	城市居住品质提升
	区住房城乡建委

区城管局
	完成老旧小区改造5个。新增山城步道2.5公里，建设、提质口袋公园2个，力争服务人群超2万人，持续拓展群众身边的绿色空间。

	12
	关爱青少年心理健康
	区教委

区民政局
	开展中小学教师心理健康教育等级培训认证1000名，推进沙坝学校、新华中学2所市级中小学心理健康工作基地建设，为2万名小学高年级、初中、高中学生开展1次心理健康测评，实现开学季、毕业季、考试季等关键时段心理健康关爱措施全覆盖，推动青少年心理健康素养水平达26%以上。聚焦困境、留守和流动儿童心理健康需求开展心理健康教育辅导，服务儿童0.3万人次以上。

	13
	残疾人康复与就业服务
	区残联
	新增残疾人就业30人，实施残疾儿童康复救助150人次，为700名残疾人提供辅助器具适配服务。

	14
	妇女儿童友好关爱服务
	区卫生健康委
	为11000名35至64周岁的妇女（财政供养人员除外）提供宫颈癌、4000名35至64周岁的妇女（财政供养人员除外）提供乳腺癌免费检查。

	15
	扩面提质“15分钟高品质生活服务圈”
	区发展改革委

区文化旅游委
	新培育新型公共文化空间3个，每万人拥有公共文化设施面积达920平方米；开展优质文化资源直达基层文化活动100场次以上。启动城市社区嵌入式服务设施试点数量1个。

	16
	改善学校医院周边环境
	区城管局

区公安局
区教委

区卫生健康委
	开展“渝城护学”“渝城助医”行动，在全区范围内选取3所学校、1家医院周边环境提升，缓解学校医院周边交通拥堵、秩序乱等问题，多措并举破解停车难题，改善学生上学放学、群众就医排队拥堵等情况。

	17
	开展未成年人假期公益托管
	团区委
	开办假期公益托管班不少于50期，覆盖青少年儿童1500余人次，推动“黔城托”成为缓解假期“看护难”、助力青少年健康成长的民生服务品牌，切实提升群众获得感与幸福感。

	18
	提升农村饮水安全和质量
	区水利局
	实施农村供水保障工程，完成9个农村供水保障项目建设，提升6万农村人口饮水保障质量。新建改建农村输配水管道86.04公里，不断提升农村地区供水稳定性。

	19
	提升公众急救能力
	区红十字会

区卫生健康委

区教委
	推进“关爱生命·救在身边”行动，开展应急救护知识普及培训5000人次以上，取证培训500名以上；转化急救志愿者50人以上。开展教育系统应急救护培训2场，培训人数260人次；开展中小学校的应急救护宣传教育1次，提高师生急救普及知识。

	20
	提升老年人照护服务
	区民政局

区人力社保局

区卫生健康委

区医保局
	打造银发综合体1个，完成居家适老化改造100户。减轻失能群众照护服务成本，中度以上失能老年人养老服务补贴惠及9000人次，失能人员享受长期护理服务3000人次以上。全年为不少于650名失能老年人提供健康服务。新增持证养老护理员50名。新增长期照护师从业人员17名，不断提升照护能力和专业服务水平。

	21
	筑牢全民反诈防线
	区公安局
	建成反诈工作站2个。在全区范围内开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动，全年组织进社区宣传活动不低于100场次，老年人、学生等易受骗群体在库人员宣传覆盖率达到100％。依托“AI+全民反诈”技术、上门见面、电话短信等措施，日均预警劝阻潜在受害人不低于400人次，全面提升群众防骗能力，电诈案件案均损失金额较前三年平均数同比下降。

	22
	建设新就业群体友好场景
	区委社会工作部
	提档升级黔江区新就业群体党群服务中心，运行好已建成新就业群体友好单元，新建50个友好单元。

	23
	提升精神卫生服务能力
	区卫生健康委
	加强精神（心理）专科能力建设，完善基层精神卫生设施，二级及以上公立综合医院、甲级基层医疗机构精神科（心理科）设置率均达到80%。为经济困难的严重精神障碍患者提供免费抗精神病药物，全年发放药物覆盖群众不少于1200人。开展“进机关、进学校、进社区、进企业”心理健康知识讲座不少于5场次，覆盖群众不少于400人次。加强“12356”心理援助热线建设，为群众开展心理咨询和心理援助服务不少于400人次。

	24
	高层建筑消防安全守护
	区消防救援支队
	为辖区内384栋老旧高层建筑安装消防物联感知设备；为辖区内300户独居、空巢、留守老人每户安装1个电气火灾智防设备、1个联网型独立式感烟火灾探测报警器，按户发放3个消防自救呼吸器。


附件2

黔江区2026年重点民生实事项目实施方案
	序号
	项目名称
	年度建设内容及规模
	阶段性目标
	责任单位

	
	
	
	6月底前
	9月底前
	12月底前
	

	一、区级重点民生实事（10件）

	1
	河滨健身空间提档升级项目二期
	改造黔江大桥—邬杨桥—黔州桥河滨路沿线9.5公里健身步道，对原绿化空间进行梳理、拓宽休闲活动空间，配套儿童游乐、休闲座椅等设施。
	开展地面铺装、露骨料铺装、检查井和树篦子安装、栏杆拆除及安装等，达到总体工程形象进度的80%。
	完成项目全部内容的建设，达到总体工程形象进度的100%。
	——
	区城市管理局

	2
	廉租房提档升级改造
	改建区属廉租房小区约53万平方米，包括设施设备更新、环境整治、维修维护等基础保障以及智能化建设、完整社区建设、特色景观打造等。
	完成栏杆更换、排水沟盖板清理更换及消防系统维修部分的内容建设，达到总体工程形象进度的25%。
	完成老年活动室、休闲座椅、健身器材安装及消防设施设备更换维修部分的内容建设，达到总体工程形象进度的54%。
	完成区属廉租房小区约53万平方米的改建。完成项目全部内容的建设，达到总体工程形象进度的100%。
	区住房城乡建委

	3
	配售型保障性住房建设
	建设保障性住房100套。
	完成部分主体框架的内容建设，达到总体工程形象进度的40%。
	完成主体框架、水电气安装部分的内容建设，达到总体工程形象进度的70%。
	建设保障性住房100套，达到总体工程形象进度的100%。
	区住房城乡建委

	4
	集中式饮用水源地生态整治
	在白土乡太极水库、马喇镇罗家堡水库等7个集中式饮用水水源地治理农村生活污水，建设污水干管5公里、三格式化粪池10个并配套入户支管；构建生态缓冲带，建设绿篱隔离带约6.9万平方米、生态拦截沟1000米；完善风险应急设施，建设防撞护栏7000米、导流槽600米、排水管200米、应急池5座等。
	完成污水干管、生态缓冲带、化粪池等部分的内容建设，达到总体工程形象进度的20%。
	完成污水干管、生态缓冲带、化粪池、隔离防护网、防撞护栏等部分的内容建设，达到总体工程形象进度的68%。
	完成项目全部内容的建设，达到总体工程形象进度的100%。
	区生态环境局

	5
	入河排污口规范化建设
	对60个入河排污口建设标识牌、流量计、视频监控、水质在线监测及检查井等附属设施。
	完成60个入河排污口规范化建设，达到总体工程形象进度的100%。
	——
	——
	区生态环境局

	6
	新城交通组织优化建设
	新建信号灯9组，更新主次干道交通标志189套、交通标线约1.25万平方米，增设道路中央隔离设施约2.4公里等。
	新建信号灯9组，更新主次干道交通标志189套、交通标线约1.25万平方米，增设道路中央隔离设施约2.4公里等，达到总体工程形象进度的100%。
	——
	——
	区公安局

	7
	校园安防升级建设
	为4所学校配置防欺凌前端感知视频监控AI抓拍系统4套（防欺凌可视报警盒）。
	完成项目挂网前的准备。
	完成与中标方正式项目合同的签订。
	完成项目全部内容的建设，达到总体工程形象进度的100%。
	区教委

	8
	肺结核防控能力提升工程
	为本地区200名以上确诊为肺结核的患者实施治疗补助。
	为30名确诊为肺结核的患者实施治疗补助。
	为80名确诊为肺结核的患者实施治疗补助。
	为200名确诊为肺结核的患者实施治疗补助。
	区卫生健康委

	9
	农村公路建设
	实施农村公路拓宽30公里，建设3.5米宽入户道路25公里。
	农村公路拓宽工程：取得施工许可，开工建设。

入户道路建设：开工建设。
	农村公路拓宽工程：完成涵洞部分的内容建设，总体工程形象进度的60%。入户道路建设：达到总体工程形象进度的60%。
	完成农村公路拓宽30公里，建设3.5米宽入户道路25公里，达到总体工程形象进度的100%。
	区交通运输委

区农业农村委

	10
	创建老年友好型示范社区
	打造1个“居住环境适老化、健康服务精准化、社会参与多元化、文化生活丰富化、尊老爱老常态化”的老年友好型示范社区。主要建设老年食堂、设立人民调解委员会公共法律服务工作室、成立基层老年人协会、改造养老综合性活动场所各1个。
	完成养老综合性活动场所改造，设立人民调解委员会公共法律服务工作室，达到总体工程形象进度60%。
	完成项目全部内容建设，达到总体工程形象进度100%。
	——
	区民政局

	二、承接的市级重点民生实事（14件）

	11
	城市居住品质提升
	完成老旧小区改造5个。新增山城步道2.5公里，建设、提质口袋公园2个，力争服务人群超2万人，持续拓展群众身边的绿色空间。
	老旧小区完成外墙排危等外立面改造，达到总体工程形象进度的50%。实施山城步道地基开挖和1个口袋公园的基础开挖，完成1个口袋公园的前期工作，达到总体工程形象进度的45%。
	老旧小区完成停车位、充电桩预埋管道等改造，达到总体工程形象进度的90%。完成山城步道的铺装和1个口袋公园的铺装，实施1个口袋公园的土建施工，达到总体工程形象进度的75%。
	完成老旧小区改造5个，新增山城步道2.5公里，建设、提质口袋公园2个，达到总体工程形象进度的100%。
	区住房城乡建委

区城管局

	12
	关爱青少年心理健康
	开展中小学教师心理健康教育等级培训认证1000名，推进沙坝学校、新华中学2所市级中小学心理健康工作基地建设，为2万名小学高年级、初中、高中学生开展1次心理健康测评，实现开学季、毕业季、考试季等关键时段心理健康关爱措施全覆盖，推动青少年心理健康素养水平达26%以上。聚焦困境、留守和流动儿童心理健康需求开展心理健康教育辅导，服务儿童0.3万人次以上。
	组织各级各类学校完成春季学期开学第一课观看、“五育润心”心理健康教育主题系列活动。“童心相伴”项目达到目标任务的30%。
	组织各级各类学校完成秋季学期开学第一课观看，开展中小学教师心理健康教育等级培训认证1000名。“童心相伴”项目达到目标任务的60%。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区教委

区民政局

	13
	残疾人康复与就业服务
	新增残疾人就业30人，实施残疾儿童康复救助150人次，为700名残疾人提供辅助器具适配服务。
	新增残疾人就业18人，完成残疾儿童康复救助审批120人；为200名残疾人提供辅助器具适配服务。
	新增残疾人就业27人，开展康复机构服务情况监督检查；为500名残疾人提供辅助器具适配服务。
	新增残疾人就业30人，完成残疾儿童康复救助审批150人次，为700名残疾人提供辅助器具适配服务。
	区残联

	14
	妇女儿童友好关爱服务
	为11000名35至64周岁的妇女（财政供养人员除外）提供宫颈癌、4000名35至64周岁的妇女（财政供养人员除外）提供乳腺癌免费检查。
	达到目标任务的60%。
	达到目标任务的90%。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区卫生健康委

	15
	扩面提质“15分钟高品质生活服务圈”
	新培育新型公共文化空间3个，每万人拥有公共文化设施面积达920平方米；开展优质文化资源直达基层文化活动100场次以上。启动城市社区嵌入式服务设施试点数量1个。
	新建新型公共文化空间1个，开展优质文化资源直达基层文化活动20场次。
	新建新型公共文化空间2个，开展优质文化资源直达基层文化活动70场。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区文化旅游委

区发展改革委

	16
	改善学校医院周边环境
	开展“渝城护学”“渝城助医”行动，在全区范围内选取3所学校、1家医院周边环境提升，缓解学校医院周边交通拥堵、秩序乱等问题，多措并举破解停车难题，改善学生上学放学、群众就医排队拥堵等情况。
	完成黔江中学、实验幼儿园周边环境提升，达到总体工程形象进度的45%。
	完成黔江中学、实验幼儿园、民族小学周边环境提升，达到总体工程形象进度的75%。
	完成黔江中学、实验幼儿园、民族小学3所学校和中心医院周边环境提升，达到总体工程形象进度的100%.
	区城管局

区公安局
区教委

区卫生健康委

	17
	开展未成年人假期公益托管
	开办假期公益托管班不少于50期，覆盖青少年儿童1500余人次，推动“黔城托”成为缓解假期“看护难”、助力青少年健康成长的民生服务品牌，切实提升群众获得感与幸福感。
	完成“黔城托”2026年寒假公益托管营行动，开展12期寒假公益托管班，覆盖青少年350余人次，达到目标任务的23%。
	完成“黔城托”公益托管营行动，开办假期公益托管班不少于50期，覆盖青少年1500余人次，达到目标任务的100%。
	——
	团区委

	18
	提升农村饮水安全和质量
	实施农村供水保障工程，完成9个农村供水保障项目建设，提升6万农村人口饮水保障质量。新建改建农村输配水管道86.04公里，不断提升农村地区供水稳定性。
	农村供水保障工程达到总体工程形象进度的50%，完成农村输配水管道安装建设43.02公里，达到总体工程形象进度的50%。
	农村供水保障工程达到总体工程形象进度的80%，完成农村输配水管道安装建设64.53公里，达到总体工程形象进度的75%。
	完成项目全部内容的建设，达到总体工程形象进度的100%。
	区水利局

	19
	提升公众急救能力
	推进“关爱生命·救在身边”行动，开展应急救护知识普及培训5000人次以上，取证培训500名以上；转化急救志愿者50人以上。开展教育系统应急救护培训2场，培训人数260人次；开展中小学校的应急救护宣传教育1次，提高师生急救普及知识。
	完成普及应急救护培训1300人以上；取证培训200人以上；转化急救志愿者15人以上。开展教育系统应急救护培训1场，培训人数130人次。
	完成普及应急救护培训3000人以上；取证培训350人以上；转化急救志愿者30人以上。完成教育系统应急救护培训2场，培训人数260人次。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区红十字会

区卫生健康委

区教委

	20
	提升老年人照护服务
	打造银发综合体1个，完成居家适老化改造100户。减轻失能群众照护服务成本，中度以上失能老年人养老服务补贴惠及9000人次，失能人员享受长期护理服务3000人次以上。全年为不少于650名失能老年人提供健康服务。新增持证养老护理员50名。新增长期照护师从业人员17名，不断提升照护能力和专业服务水平。
	打造银发综合体项目1个。中度以上失能老年人养老服务补贴惠及2000人次，失能人员享受长期护理服务1750人次。完成失能老年人评估，按照评估等级，开展失能老年人健康服务。新增持证养老护理员50名。
	打造银发综合体项目1个，完成居家适老化改造50户。中度以上失能老年人养老服务补贴惠及6000人次，失能人员享受长期护理服务2650人次。完成失能老年人评估，按照评估等级，开展失能老年人健康服务。新增持证养老护理员50名。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区民政局

区人力社保局

区卫生健康委

区医保局

	21
	筑牢全民反诈防线
	建成反诈工作站2个。在全区范围内开展“全民反诈在行动”集中宣传月活动，全年组织进社区宣传活动不低于100场次，老年人、学生等易受骗群体在库人员宣传覆盖率达到100％。依托“AI+全民反诈”技术、上门见面、电话短信等措施，日均预警劝阻潜在受害人不低于400人次，全面提升群众防骗能力，电诈案件案均损失金额较前三年平均数同比下降。
	在案件高发的城东街道建成1个反诈工作站，完成45场反诈宣传进社区活动，实现老年、学生等易受骗群体宣传覆盖率达50%，日均预警劝阻潜在受害人不低于400人次，电诈案件案均损失金额较前三年同期平均数同比下降。
	在案件高发的城东街道建成1个反诈工作站，有序推进职教中心反诈工作站建设，完成65场反诈宣传进社区活动，实现老年、学生等易受骗群体宣传覆盖率达70%，日均预警劝阻潜在受害人不低于400人次，电诈案件案均损失金额较前三年同期平均数同比下降。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区公安局

	22
	建设新就业群体友好场景
	提档升级黔江区新就业群体党群服务中心，运行好已建成新就业群体友好单元，新建50个友好单元。
	完成新就业群体党群服务中心提档升级、已建成友好单元运行维护和新建友好单元规划布局的方案。
	党群服务中心硬件改造升级完成，新建成25个友好单元，推进友好单元运行顺畅，完成总体工程形象进度的50%。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区委社会工作部

	23
	提升精神卫生服务能力
	加强精神（心理）专科能力建设，完善基层精神卫生设施，二级及以上公立综合医院、甲级基层医疗机构精神科（心理科）设置率均达到80%。为经济困难的严重精神障碍患者提供免费抗精神病药物，全年发放药物覆盖群众不少于1200人。开展“进机关、进学校、进社区、进企业”心理健康知识讲座不少于5场次，覆盖群众不少于400人次。加强“12356”心理援助热线建设，为群众开展心理咨询和心理援助服务不少于400人次。
	完成严重精神障碍患者提供免费抗精神病药发放，达全年总人数的45%；开展心理健康知识讲座，培训人次达全年总人次30%；开展心理咨询、心理援助热线服务人次全年总人次40%。
	完成严重精神障碍患者提供免费抗精神病药发放，达全年总人数的65%；开展心理健康知识讲座，培训人次达全年总人次30%。开展心理咨询、心理援助热线服务人次全年总人次60%。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区卫生健康委

	24
	高层建筑消防安全守护
	为辖区内384栋老旧高层建筑安装消防物联感知设备；为辖区内300户独居、空巢、留守老人每户安装1个电气火灾智防设备、1个联网型独立式感烟火灾探测报警器，按户发放3个消防自救呼吸器。
	完成对384栋老旧高层建筑安装消防物联感知设备任务的45%。小南海镇和舟白街道完成独居、空巢、留守老人的智能感知设备建设任务的100%。其余乡镇街道完成独居、空巢、留守老人的智能感知设备建设任务的45%。
	完成对384栋老旧高层建筑安装消防物联感知设备任务的75%。小南海镇和舟白街道完成独居、空巢、留守老人的智能感知设备建设任务的100%。其余乡镇街道完成独居、空巢、留守老人的智能感知设备建设任务的75%。
	完成项目的全部内容，达到目标任务的100%。
	区消防救援支队


重庆市黔江区人民政府办公室                2026年4月24日印发


